베트남 AI 여행 컨시어지 앱

사업 아이디어 요약 보고서

작성일: 2026년 5월 16일

# 1. 사업 개요

베트남을 여행하는 외국인 관광객에게 AI가 일정·식당·이동·문화를 실시간으로 안내해주는 여행 컨시어지 앱입니다. 베트남 정부의 연 1,800만 관광객 유치 목표와 현지 AI 개인화 서비스 공백을 동시에 공략합니다.

## 핵심 가치 제안

- 언어 장벽 해소: 다국어 실시간 AI 안내로 외국인 여행 불편 해소

- 개인화 추천: 여행자 취향 기반 일정·맛집·액티비티 맞춤 추천

- 현지 연결: 베트남 현지 식당·관광지 정보를 깊이 있게 제공

- 저비용 MVP: Claude/GPT API 활용으로 초기 개발 비용 최소화

## 시장 기회

- 베트남 연간 관광객 목표: 1,800~2,000만 명

- 외국인 관광객의 언어·정보 파편화 문제 실재

- 현지 AI 개인화 경쟁자 부재 → 블루오션

- FTSE 신흥시장 편입(2026년 9월)으로 외국 자본 유입 가속화

# 2. 팀 구성 및 역할 분담

| 역할 | 팀원 | 주요 업무 |
| --- | --- | --- |
| AI 개발 + 서비스 기획 | 본인 (데이터사이언스 + 관광경영학) | 챗봇·추천 엔진 개발, Claude/GPT API 활용, 여행자 페인포인트 설계 |
| 현지화 | 베트남어 가능자 | 현지 식당·숙소 섭외, 번역, 문화 감수 |
| 콘텐츠·마케팅 | 연극영화학 | 영상 제작, SNS 마케팅, 스토리텔링 |
| 콘텐츠 리서치 | 사학 전공 | 현지 역사·문화 콘텐츠 기획 및 작성 |
| 프로젝트 관리 | 직업군인 출신 | 일정 관리, 실행 추진, 위기 대응 |
| 현장 인사이트 | 호텔·공항·레스토랑 경험 | 운영자 시점 UX 피드백, 현장 페인포인트 제공 |
| 하드웨어 확장 (미래) | 기계공학 + 자동차공장 | 키오스크 등 하드웨어 확장 시 참여 |

## 팀 강점 요약

- 기술: 본인(데이터사이언스 + 관광경영학)이 AI 개발과 서비스 기획을 동시에 담당

- 도메인: 관광경영 전공 + 현장 경험(호텔·공항·레스토랑)으로 서비스 기획

- 현지화: 베트남어 가능자로 언어·문화 장벽 해소

- 콘텐츠: 연극영화학 + 사학으로 마케팅·콘텐츠 차별화

- 실행력: 직업군인 출신의 체계적 프로젝트 관리

# 3. 기술 전략

저사양 환경에서도 구현 가능한 API 기반 개발 전략을 채택합니다.

## 개발 방향

- 모델 직접 학습 없이 Claude/GPT API 활용 → 노트북 사양 무관

- 개발 환경: Google Colab 또는 클라우드 기반 → 로컬 환경 제약 없음

- 핵심 기술: RAG(검색 증강 생성)로 베트남 여행 정보 특화

- 초기 MVP: Python 기반 챗봇 프로토타입 → 웹/앱으로 확장

## 기술 스택 (예시)

- AI: Claude API 또는 GPT API (다국어 지원)

- 백엔드: Python (FastAPI)

- 프론트엔드: React 또는 Flutter (앱)

- 데이터: 베트남 관광지·식당 정보 DB 자체 구축

# 4. 시작 로드맵

| 단계 | 기간 | 핵심 과제 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 1~2주 | 아이디어 구체화 | 타겟 관광객 설정, 핵심 기능 3가지로 좁히기 |
| 2단계 | 2~4주 | 프로토타입 제작 | Claude/GPT API로 챗봇 MVP 구현, 베트남 여행 정보 입히기 |
| 3단계 | 4~6주 | 사용자 테스트 | 베트남 여행 예정자 대상 테스트, 피드백 수집 |
| 4단계 | 2~3개월 | 현지 검증 | 베트남어 팀원 중심으로 현지 식당·관광지 DB 구축, KOTRA 연계 |

※ 핵심 원칙: 완성도보다 속도. '하노이 3박 4일 일정 짜줘' 하나에만 잘 답하는 챗봇을 2주 안에 만드는 것이 첫 번째 목표.

# 5. 시장 진입 전략

## 단계별 접근

- 1단계 (온라인 검증): 앱/웹 MVP로 한국 내 베트남 여행자 대상 테스트

- 2단계 (현지 파트너): 베트남어 팀원 중심으로 현지 식당·관광지 파트너십 구축

- 3단계 (KOTRA 연계): KOTRA 하노이·호치민 무역관 통해 현지 네트워크 확장

- 4단계 (B2B 확장): 현지 식당·호텔 대상 AI 운영 솔루션으로 수익 모델 다각화

## 리스크 및 대응

- 현지 네트워크 부재 → 베트남어 가능 팀원 + KOTRA 활용으로 보완

- 경쟁자 진입 → 현지 콘텐츠 품질과 AI 개인화 수준으로 차별화

- 초기 비용 부담 → API 기반 개발로 최소화, 클라우드 무료 티어 활용

※ 본 보고서는 팀 내부 논의용 초안으로, 추가 시장 조사 및 팀원 합의를 통해 보완이 필요합니다.